**DỰ ÁN: CẢI TIẾN WEBSITE VICO**

1. **Tổng quan dự án**

Tài liệu phác thảo các yêu cầu về nghiệp vụ đối với dự án “Cải tiến website VICO”. Tài liệu cung cấp một cái nhìn tổng quan về các yêu cầu của VICO và đề xuất giải pháp của Unibiz cho dự án.

**II. Mục tiêu dự án**

- **Thiết kế website VICO** xây dựng kênh thông tin giúp truyền đạt thông điệp rõ ràng & cụ thể đến khách hàng & đối tác của VICO:

+ Xây dựng hình ảnh VICO là nơi cung cấp dịch vụ về Logistics tốt nhất trong khu vực

+ Hiển thị và thiết kế: thiết kế rõ ràng, chuyên nghiệp & hiện đại

+ Xây dựng SEO friendly với tập hợp các backlinks ổn định

- **Quản lý nội dung website** giúp quản lý thông tin hiển thị trên website, giúp tạo ra những thông tin chất lượng trước khi truyền đạt đến khách hàng.

1. **Phạm vi dự án & Thời gian thực hiện**

**1. Website Design**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trang** | | **Mô tả** | **Số ngày làm** |
| **Giai đoạn 1 - Cải thiện design & cải tiến SEO** | | | |
| 1 | Homepage | Hiển thị những nội dung chính trong Homepage: 1. Introduction banner  2. Our solution  3. Request for quotation  4. Our network: attach offices & agents of VICO on map  5. News & Updates  6. Become our agent (bằng cách điền vào biểu mẫu đính kèm với thông tin liên hệ & hồ sơ công ty. Nếu không có hồ sơ công ty cho phép nhập câu hỏi/ phần giới thiệu dưới dạng văn bản) | 6 ngày |
| 2 | About us | 1.Introduction about VICO 2. Mission & Vision  3. Milestone  4. VICO network: VICO offices & agents  5. Company profile 6. VICO careers | 3 ngày |
| 3 | Our solution | 1.Freight Forwarding  1.1. Air Freight  1.2. Ocean Freight  1.3. Land Freight/Cross Border Trucking  2.Integrated Logistics  2.1. Warehousing & Distribution  2.2. Cold chain logistics  2.3. Value-added services  3.E-commerce Fulfillment  3.1. E-commerce Fulfillment introduction post (integrate with VICO WMS & TMS) | 3 ngày |
| 4 | Your industry | Nội dung + hình ảnh từng industry 1.Garment & Textiles  2. Consumer & Retail  3. Food & Beverage  4. Electronics & Machinery  5.Construction Materials  6. Pharmaceutical & Healthcare | 3 ngày |
| 5 | Schedule  (Hiển thị trên thanh điều hướng dọc) | VICO cung cấp API report cuối cùng để Unibiz tích hợp với website hiện tại  <https://www.linescape.com/>  (VICO cung cấp danh sách các hãng vận tải để theo dõi lịch trình. Danh sách các hãng vận tải có thể được thay đổi/ cập nhật trong thời hạn 3 tháng bảo trì) | 6 ngày |
| 6 | Resources | 1. News & Trends 2. Videos  3. VICO format 2. Standard Trading Term (VICO gửi content với định dạng tệp PDF) | 5 ngày |
| 7 | Request for quote | Yêu cầu báo giá từ khách hàng, gồm 2 loại: 1.Freight forwarding  2.E-commerce fulfilment | 3 ngày |
| 8 | Header | 1.Logo 2.Brand name  3.Navigation bar  4.Language switch: VN/ EN/ CN (Giãn thể)  5. Sign in / Sign up | 1 ngày |
| 9 | Footer | - Newsletter registration (intergrated with Mailchimp) - Contact information  - Terms & Conditions  - VICO Facebook/ Linkedin/ Wechat | 1 ngày |
| 10 | Live chat | Hiển thị tool chat giữa khách hàng & VICO | 2 ngày |
| **Tổng cộng** | | | **33 ngày** |
|  | | | |
| **Giai đoạn 2 - Các module khác** | | | |
| 6 | Cargo Tracking  (Hiển thị trên thanh điều hướng dọc) | Tích hợp với danh sách partner-website từ phía VICO cung cấp | 4 ngày |
| 7 | Ebooking  (Hiển thị trên thanh điều hướng dọc) | Điều hướng đến Booking service system  <http://vicologebooking.cargobase.com.hk:8080/vicologebooking> | 5 ngày |
| 8 | Payment | Phương thức & Cổng thanh toán (Có thể bổ sung thêm cổng thanh toán trong thời hạn 3 tháng bảo hành  Phương thức:  - Paypal  - COD  - Chuyển khoản ngân hàng  Mục đích của hệ thống thanh toán: thông báo cho khách hàng biết VICO còn cung cấp thêm phương thức thanh toán trực tuyến để họ cân nhắc. | 5 ngày |
| **Tổng cộng** | | | **14 ngày** |
|  | | | |
| **Giai đoạn 3 - Reponsive** | | | |
| Reponsive VICO Logistics Website | | | 20 ngày |
| **Tổng cộng** | | | **20 ngày** |

**II. Quản lý nội dung website (CMS)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trang** | | **Mô tả** | **Số ngày làm** |
| **Giai đoạn 1** | | | |
| 1 | Customer | Tạo tài khoản & Quản lý thông tin khách hàng | 3 ngày |
| 2 | Page management | - Lưu trữ & quản lý nội dung/ tags/ hình ảnh/ video  - SEO | 3 ngày |
| 3 | Documentation | Quản lý tệp upload/ download | 3 ngày |
| 4 | Resource | - Quản lý nội dung bài viết/ blog  - Quản lý các bài viết tải lên | 6 ngày |
| **Tổng cộng** | | | **15 ngày** |
|  | | | |
| **Giai đoạn 2** | | | |
| 6 | Quotation management | Quản lý báo giá từ khách hàng/ Lịch sử báo giá | 6 ngày |
| 7 | Payment | Tích hợp Payment với system của Ebooking | 2 ngày |
| **Tổng cộng** | | | **8 ngày** |